Администрация Усть-Погожинского сельского поселения

Дубовского муниципального района

Волгоградской области

Постановление

от «27» марта 2018г.                                                                 №16

О проведении весеннего месяца «Добра» по благоустройству на территории Усть-Погожинского сельского поселения и утверждении состава комиссии, отвечающей за наведение чистоты и наведения санитарного порядка на территории сельского поселения

В целях наведения чистоты и санитарного порядка на территории Усть-Погожинского сельского поселения, активизации деятельности населения в вопросах благоустройства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 01 апреля 2018г. по 30 апреля 2018 года весенний месяц «Добра»  по благоустройству населённых пунктов Усть-Погожинского сельского поселения.

2. Утвердить комиссию, отвечающую за наведение чистоты и санитарного порядка на территории Усть-Погожинского сельского поселения, в следующем составе:

Председатель комиссии: Горбунова Ольга Васильевна – заместитель главы  администрации Усть-Погожинского сельского поселения.

Члены комиссии:

1) Мухлисов Бинали - ведущий специалист администрации Усть-Погожинского сельского поселения;

2) Байрамалиева Р.Р. –  ведущий специалист администрации Усть-Погожинского сельского поселения;

3)  Горбунова Л.И. – председатель ТОС «Погожинское».

3. Утвердить План мероприятий по благоустройству территории Усть-Погожинского сельского поселения  в период проведения месяца «Добра» (Приложение 1).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Данное Постановление довести до сведения населения Усть-Погожинского сельского поселения через средства массовой информации (местное радио), объявления.

Глава  Усть-Погожинского

сельского поселения:                                                               Э.А. Сулейманов

Приложение 1.

Утверждён:

Постановлением главы Усть-Погожинского

сельского поселения №16 от 27.03.2018г.

План

мероприятий по благоустройству территории Усть-Погожинского сельского поселения в период проведения месяца «Добра» в апреле 2018 года

| N п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выравнивание грунтовых дорог в населённых пунктах Усть-Погожинского сельского поселения (с. Семёновка и с. Усть-Погожье) после зимнего периода | с 15.04.2018г. по 01.05.2018г. | Специалист II категории Мухлисов Б. |
| 2. | Реставрация художественного оформления площадки для отдыха населения | с 10.04.2018г. по 30.04.2018г. | Заместитель главы администрации Горбунова О.В. |
| 3. | Ремонт скамеек и малых архитектурных форм на площадке для отдыха населения | с 10.04.2018г. по 15.04.2018г. | Специалист II категории Мухлисов Б. |
| 4. | Покраска скамеек и малых архитектурных форм на площадке для отдыха населения | с 10.04.2018г. по 20.04.2018г. | Заместитель главы администрации Горбунова О.В |
| 5. | Покраска урн | с 10.04.2018г. по 20.04.2018г. | Специалист II категории Мухлисов Б. |
| 6. | Благоустройство и ремонт памятных мест, памятников, братских могил (ремонт и покраска ограждений, озеленение). | с 15.04.2018г. по 20.04.2018г. | Заместитель главы администрации Горбунова О.В., заведующий Семёновским клубом Дикаев Р.Э., председатель ТОС «Погожинское» Горбунова Л.И. |
| 7. | Уборка территории парка возле дома культуры (обрезка деревьев побелка, уборка мусора) | с 10.04.2018г. по 20.04.2018г. | Директор ДК Мамедова Н.К., заведующая библиотекой Выдещова Е.В. |
| 8. | Ремонт и покраска цоколя и фасада здания дома культуры | с 15.04.2018г. по 25.04.2018г. | Директор ДК Мамедова Н.К. |
| 9. | Уборка территории возле администрации Усть-Погожинского сельского поселения (обрезка деревьев побелка, уборка мусора) | апрель | Ведущий специалист Байрамалиева Р.Р., заведующая отделением «Почта России» Ходжаева Е.А., заведующая ФАП Алазова М.И. |
| 10. | Уборка территории, прилегающей к МКОУ Устьпогожинской сш (обрезка деревьев побелка, уборка мусора) | апрель | Директор МКОУ Устьпогожинской сш Крюкова Г.Ф. |
| 11. | Уборка территории, прилегающей к МКДОУ Устьпогожинского д/сада (обрезка деревьев побелка, уборка мусора) | апрель | Директор МКОУ Устьпогожинской сш Крюкова Г.Ф. |
| 12. | Ликвидация несанкционированных свалок | с 10.04.2018г. по 20.04.2018г. | Специалист II категории Мухлисов Б. |
| 13. | Субботники по благоустройству мест захоронения (кладбища) | 05.04.2018г., 25.04.2018г. | Председатель ТОС «Погожинское» Горбунова Л.И. |
| !4. | Уборка территории Усть-Погожинского сельского поселения (субботники по благоустройству населённых пунктов) | 13.04.2018г., 27.04.2018г. | Глава Усть-Погожинского сельского поселения Сулейманов Э.А. |
| 15. | Погрузка и завоз песка к местам захоронений (кладбища, братские могилы), к учреждениям и организациям, на площадки для отдыха и занятий спортом детей и взрослого населения | до 07.04.2018г. | Специалист II категории Мухлисов Б. |
| 16. | Выравнивание и планировка территории, уборка мусора, обкапывание деревьев, побелка деревьев в парке для отдыха населения «Зелёный остров» (субботники). | 20.04.2018г., 27.04.2018г. | Глава Усть-Погожинского сельского поселения Сулейманов Э.А., председатель ТОС «Погожинское» Горбунова Л.И.. |
| 17. | Проведение летнего водопровода. для полива зелёных насаждений | апрель | Специалист II категории Мухлисов Б., председатель ТОС «Погожинское» Горбунова Л.И., председатель ОНТ «Погожинское» |
| 18. | Обновление и покраска дорожных знаков и пешеходных переходов | до 30.04.2018г. | Специалист II категории Мухлисов Б. |
| 19. | Уборка территории вдоль автомобильных дорог | 16.04.2018г., 30.04.2018г. | Специалист II категории Мухлисов Б. |

Заместитель главы администрации

Усть-Погожинского сельского поселения:                          О.В. Горбунова